ERP REALNET

Audit Struktur & Rencana Migrasi ke Next.js

Disusun: 11 Juli 2026

# 1. Ringkasan Eksekutif

ERP REALNET adalah sistem manajemen ISP (pemasangan pelanggan, gangguan/tiket, HRIS, keuangan, logistik, integrasi Mikrotik & WhatsApp) yang saat ini berbentuk kumpulan file PHP prosedural di satu folder datar (public_html), tanpa framework, tanpa dependency manager, dan tersambung ke lebih dari 10 database MySQL terpisah dengan kredensial ter-hardcode di puluhan file.

Total 516 file .php ditemukan, tapi 310 di antaranya (60%) adalah library pihak ketiga (TCPDF, DomPDF, dsb.) yang disalin manual, bukan lewat Composer. Kode aplikasi sebenarnya berjumlah sekitar 206 file, banyak di antaranya adalah duplikat/versi lama dari file yang sama (contoh: daftar1.php, daftar2.php, daftarku.php, daftarbackup.php adalah satu form yang sama, disalin 4 kali).

Ditemukan satu masalah keamanan aktif berisiko tinggi yang perlu ditangani segera, terlepas dari rencana migrasi (lihat Bagian 2). Bagian 3 memetakan modul bisnis, Bagian 4 memberi arsitektur target Next.js, dan Bagian 5 memberi rencana migrasi bertahap.

# 2. Temuan Kritis — Perlu Tindakan Segera

Database dump & log berada langsung di public_html, tanpa .htaccess • File u272457353_dapel.sql (24 MB, dump database penuh) dan 6 file .sql lain ada langsung di folder yang diakses publik (public_html), TIDAK ada file .htaccess yang memblokir akses ke .sql/.txt. • Artinya siapa pun yang menebak/menemukan nama filenya bisa mengunduh seluruh isi database (data pelanggan, dsb.) langsung lewat browser, tanpa login. • File log_*.txt (log_customer_notification.txt, log_whatsapp_notification.txt, dll, total >800 KB) kemungkinan berisi nomor HP pelanggan dan juga bisa diakses publik. • REKOMENDASI SEGERA (sebelum migrasi apapun): pindahkan semua file .sql dan .txt keluar dari public_html, atau minimal tambahkan .htaccess yang memblokir ekstensi tsb. Ini bisa dikerjakan hari ini juga.

## Temuan keamanan & kualitas kode lainnya

| Temuan | Detail | Dampak |
| --- | --- | --- |
| Kredensial hardcoded | Password DB & API key (WhatsApp, Tripay, Google Maps) tertulis polos di 15+ file config (config.php, db_config.php, db.php, api/koneksi.php, dst.) | Tinggi — bocor jika kode ter-share/ter-leak |
| Password tidak di-hash | Hanya 2 dari ~206 file pakai password_hash()/password_verify(); indikasi sebagian besar login masih bandingkan password polos/md5 | Tinggi — akun bisa dibobol jika DB bocor |
| Akses DB tidak konsisten | 93 file pakai mysqli, 5 file pakai PDO — dua gaya koneksi berbeda dipakai campur aduk | Sedang — sulit maintain, rawan bug |
| File duplikat/backup | 17+ file adalah salinan/versi lama (daftar1/2/ku/backup, login/loginbackup, dashboard/dashboard2, config/configbackup) | Sedang — membingungkan, rawan edit file yang salah |
| File konfigurasi DB tersebar | 16 file config/koneksi berbeda, masing-masing subfolder (cabut, kasbon, market, mitra, modem, tiket) punya file koneksi sendiri | Sedang — satu perubahan kredensial harus diulang manual di 16 tempat |
| Tidak ada dependency manager | Library TCPDF & DomPDF disalin manual ke dalam folder (310 file), tidak ada composer.json untuk aplikasi | Sedang — sulit update library, ukuran repo membengkak |

# 3. Peta Modul Bisnis (dari struktur & navigasi saat ini)

Berdasarkan navbar.php dan struktur folder, berikut modul-modul yang teridentifikasi:

| Modul | File/Folder Lama | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi | login.php, logout.php, api_login.php | Login user & sesi |
| Dashboard | dashboard.php, dashboard2.php, dashaset.php, dashims.php, dashkaryawan.php, dashodp.php, dashpaketku.php | Ringkasan & statistik per area (banyak varian dashboard terpisah) |
| Pemasangan Pelanggan (PSB) | daftarku.php, aktivasi_pelanggan.php, prosesaktivasi.php, selesai_aktivasi.php, pemasangan.php, pemasangan_teknisi.php | Pendaftaran s/d selesai pasang baru pelanggan |
| Gangguan (Trouble Ticket) | gangguan.php, edit_gangguan.php, hapus_gangguan.php, tiket/ (28 file) | Keluhan & tiket teknisi |
| Cabut Langganan | cabut.php, cabut/ | Proses berhenti langganan |
| HRIS | tambah_karyawan.php, edit_karyawan.php, cuti/ (15 file), employee_profile.php, struktur.php | Data karyawan & cuti |
| Keuangan | list_kasbon.php, kasbon/, list_reimburse.php, cetak_reimburse.php, keuangan/ | Kasbon & reimbursement |
| Logistik / Aset | tambah_aset.php, edit_aset.php, pengajuan_aset.php, dashims.php | Inventaris (AMS/IMS) |
| Jaringan & Infrastruktur | dashodp.php, edit_odp.php, tambah_odp.php, dashpaketku.php, edit_paket.php, edit_pop.php | Data ODP, POP, paket internet |
| Integrasi Mikrotik | monitor_mikrotik.php, routeros_api.class.php, modem/ (14 file), pppoe_status.php | Monitoring modem/router pelanggan via RouterOS API |
| Marketing / Mitra | market/ (9 file), mitra/ (3 file), market1daftar.php | Program mitra & marketing lapangan |
| Notifikasi WhatsApp | fungsi di daftarku.php, notification_handler.php, fcm_v1_send.php | Kirim notifikasi WA (Starsender) & push (FCM) |
| Pembayaran | pilih_pembayaran.php, tripay_callback.php | Integrasi Tripay |
| Cetak / Laporan | cetak_kartu_nama.php, cetak_karyawan.php, cetak_kasbon.php, cetak_pelanggan_pdf.php, dll (SimpleXLSX, TCPDF, DomPDF) | Export PDF/Excel |

# 4. Fragmentasi Database Saat Ini

Kode aplikasi tersambung ke sedikitnya 12 nama database MySQL berbeda (masing-masing kredensial mirip tapi tidak sama, contoh: u272457353_kevinsamsung9, _kevinsamsung99, _kevinsamsungku, _kevinsamsungfm, dst.). Dari 7 file dump .sql yang ada di folder:

| File Dump | Jumlah Tabel | Perkiraan Isi |
| --- | --- | --- |
| u272457353_dapel.sql (24 MB) | 45 tabel | Sistem billing hotspot/RADIUS (radcheck, radacct, tbl_vouchers, tbl_trx_midtrans/xendit/paypal dsb.) — tampak seperti aplikasi billing terpisah, bukan bagian asli ERP ini |
| u272457353_db_pemasangan.sql | 4 tabel | Data pemasangan pelanggan |
| u272457353_umumdata.sql | 16 tabel | Data umum/paket |
| u272457353_mitra.sql | 2 tabel | Data mitra |
| u272457353_fms.sql | 8 tabel | Field management system (aset/inventaris) |
| u272457353_tiket_helpdesk.sql | 2 tabel | Tiket gangguan |
| u272457353_app13194radius.sql | 3 tabel | RADIUS tambahan |

Catatan: kode juga mereferensikan database backbone, cabut, dan crm yang TIDAK memiliki file dump di folder ini — kemungkinan database tersebut hanya ada di server produksi. Ini perlu dikonfirmasi sebelum migrasi dimulai, karena artinya masih ada bagian sistem yang belum tercakup dalam audit ini.

# 5. Arsitektur Target: Next.js

Next.js dipilih karena satu framework mencakup frontend (halaman) dan backend (API routes/Server Actions) sekaligus — cocok untuk mengganti pola “1 file PHP = 1 halaman + query DB” yang dipakai sekarang, dan didukung penuh hosting Node.js di Hostinger.

## Struktur folder yang diusulkan

erp-realnet/

app/

(auth)/login/

(dashboard)/dashboard/

pelanggan/            <- daftarku, aktivasi, proses, selesai

gangguan/             <- tiket/

cabut/

hris/

karyawan/  cuti/  kasbon/  reimburse/

logistik/             <- aset, inventaris (AMS/IMS)

jaringan/

odp/  pop/  paket/

mikrotik/           <- monitoring modem

marketing/            <- market/, mitra/

api/                  <- route handlers (ganti api/*.php)

lib/

db.ts                 <- satu koneksi (Prisma), baca dari .env

auth.ts               <- session/JWT + bcrypt

services/

whatsapp.ts         <- ganti fungsi WA di daftarku.php

tripay.ts  fcm.ts

mikrotik.ts         <- wrapper routeros_api

prisma/schema.prisma    <- skema hasil konsolidasi

components/             <- navbar, layout, form, table

.env                    <- semua kredensial & API key (tidak masuk git)

## Strategi Database

- Konsolidasikan 6 database yang jelas milik ERP ini (db_pemasangan, umumdata, mitra, fms, tiket_helpdesk, +backbone/cabut/crm jika dikonfirmasi) ke satu database MySQL dengan penamaan tabel per domain (pelanggan_*, hr_*, keuangan_*, jaringan_*), dikelola lewat satu Prisma schema.

- Database dapel (billing hotspot/RADIUS, 45 tabel) direkomendasikan TETAP TERPISAH sebagai service tersendiri — skemanya (radius, voucher, payment gateway) tidak berhubungan langsung dengan modul ERP karyawan/pelanggan, kemungkinan besar produk/aplikasi lain. Perlu konfirmasi ke user sebelum diputuskan digabung atau tidak.

- Satu kredensial DB per environment (bukan 1 kredensial per file), disimpan di .env, tidak pernah ditulis di kode.

- Semua akses DB lewat satu layer (Prisma Client), mengganti campuran mysqli/PDO yang sekarang tersebar di 98 file berbeda.

# 6. Rencana Migrasi Bertahap

| Fase | Cakupan | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| 0. Fondasi | Setup Next.js, .env, satu DB layer (Prisma), auth baru (bcrypt + session), pindahkan .sql/.txt keluar dari webroot | Infrastruktur aman & siap, tanpa fitur baru dulu |
| 1. Dashboard & Laporan | dashboard.php dan varian-nya, cetak_*.php | Validasi koneksi DB baru dengan modul read-only dulu (risiko rendah) |
| 2. Siklus Pelanggan | daftarku, aktivasi, proses PSB, selesai PSB, cabut, gangguan/tiket | Alur bisnis inti (pendapatan) dipindah, paling banyak diuji |
| 3. HRIS & Keuangan | karyawan, cuti, kasbon, reimburse | Modul internal, dampak ke pelanggan minim |
| 4. Logistik | aset (AMS), inventaris (IMS) | Modul pendukung |
| 5. Integrasi | WhatsApp (Starsender), Tripay, FCM, Mikrotik/RouterOS, Google Maps, OCR | Pindahkan semua integrasi eksternal ke lib/services terpusat |
| 6. Cutover | Nonaktifkan file PHP lama, migrasi data final, arahkan domain ke Next.js di Hostinger | Go-live penuh |

Setiap fase disarankan berjalan paralel dengan sistem PHP lama (tidak langsung dimatikan) sampai fase tersebut teruji, supaya operasional ISP tidak terganggu selama migrasi.

# 7. Langkah Selanjutnya

- Tindakan darurat (hari ini): amankan file .sql dan .txt dari public_html.

- Konfirmasi: apakah database dapel, backbone, cabut, crm perlu ikut dimigrasikan atau tetap terpisah.

- Setelah dikonfirmasi, saya bisa mulai scaffold project Next.js (Fase 0) dan buat skema Prisma awal dari 6 dump SQL yang relevan.